OBVODNÝ   POZEMKOVÝ   ÚRAD   HUMENNÉ

HARMONOGRAM   PRÁC   PPÚ   JASENOV

| Zhotoviteľ | GEOEX, s.r.o., Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica |
| --- | --- |
| Harmonogram prác | 31.10.2009 – Práce v bodovom poli 31.10.2009 – Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 31.03.2011 – Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav 31.03.2011 – Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav 31.01.2012 – Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov 31.01.2012 – Register pôvodného stavu po ROEP 31.01.2012 – Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ 31.08.2012 – Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav 31.08.2012 – Zásady pre umiestnenie nových pozemkov 31.08.2012 – Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení 31.08.2013 – Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 30.04.2014 – Vykonanie projektu pozemkových úprav – plán prechodu a vytýčenie význačných a podrobných bodov hraníc nových pozemkov 30.03.2015 – Vykonanie projektu pozemkových úprav – aktualizácia RPS a RP, rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním a atlas PPÚ |

Ing. Ján Obšitník - vedúci projektu